| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 22.074.688-7 | 21.507.937-6 | 21.171.554-5 |
| Nombres | Marco Antonio | javiera Del Carmen | Dayelin |
| Apellidos | Rojas Pavez | Ortega Ortega | Benavides Villa |
| Roles | Frontend | Líder | Backend |

2. Descripción Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de una página web para una empresa dedicada a la realización de eventos de matrimonios, cuyo objetivo es facilitar a los clientes la visualización y reserva del recinto. A través de la plataforma, los usuarios podrán explorar imágenes del lugar, conocer los servicios incluidos en el arriendo mediante un catálogo, registrarse en el sistema y agendar visitas para conocer el recinto en persona. Además, la página incluirá un mapa interactivo que permitirá ubicar fácilmente el lugar del evento. De esta manera, la web busca mejorar la experiencia de los clientes y optimizar la gestión de visitas y consultas para la empresa.

| Tema | Digitalización y gestión de reservas para eventos de matrimonios mediante un Sistema web |
| --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de un Sistema web para un recinto de matrimonios. |
| Problemática detectada | La gestión manual mediante agendas y redes sociales provoca que la información se disperse, aumentando el riesgo de pérdida de datos, duplicidad de reservas y retrasos en la respuesta a los clientes, afectando la eficiencia del administrador, la calidad del servicio y pérdida de clientes. |
| Solución esperada | Solución esperada: Desarrollar una nueva página web moderna, dinámica y funcional que permita mejorar la experiencia de los usuarios. Incluyendo todos los requerimientos necesarios que nuestro cliente requiera, funcionalidades extras que permitan al cliente y al administrador gestionar bien la empresa, un sistema que almacena datos de entrada y salida para la gestión de citas y agendamiento de horas. |
| Objetivos generales | mejorar la experiencia de los clientes, aumentar la visibilidad del recinto y favorecer el incremento de las ventas. |
| Objetivos específicos | Diseñar una interfaz web atractiva que permita visualizar el recinto mediante galerías de imágenes. Implementar un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios para acceder a funciones de la página. Desarrollar un sistema de agendamiento de visitas que permita a los clientes reservar fechas y horarios disponibles. Crear un catálogo de servicios donde se muestran los elementos incluidos en el arriendo del recinto. Integrar un sistema de reseñas y calificaciones para que los clientes puedan compartir su experiencia. Incorporar un mapa interactivo para facilitar la ubicación del recinto. Permitir la gestión del contenido por parte del administrador para actualizar información, servicios e imágenes. |
| Alcance del proyecto | El proyecto consiste en desarrollar una página web funcional y dinámica para un recinto de matrimonios, que permita a los clientes conocer el lugar, sus servicios, agendar visitas y dejar reseñas, mientras que los administradores puedan gestionar y actualizar el contenido de manera sencilla. El objetivo es mejorar la experiencia de los usuarios, la visibilidad del recinto y apoyar el aumento de reservas y ventas. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Actualmente, el recinto de matrimonios gestiona la atención de clientes y la coordinación de eventos mediante redes sociales y registros manuales, como agendas físicas o mensajes, lo que dificulta mantener un rol ordenado de la información. Esta forma de trabajo genera problemas en la organización de reservas, ya que la información se encuentra dispersa, aumentando el riesgo de errores, duplicidad de citas y pérdida de datos relevantes. Además, el proceso de atención a los clientes puede volverse lento y poco eficiente, afectando la experiencia del usuario. La motivación principal del proyecto es mejorar la forma en que la empresa gestiona sus reservas y la relación con sus clientes, mediante una solución que permita centralizar la información y optimizar los procesos. El problema principal no es la falta de una página web, sino la desorganización en la gestión de reservas y clientes debido al uso de procesos manuales y no centralizados. La problemática principal afecta directamente al administrador, quien no puede gestionar de manera eficiente las reservas, lo que genera errores, desorden y pérdida de tiempo. La oportunidad consiste en desarrollar una solución digital que permita ordenar la información, facilitar la gestión de visitas y mejorar la experiencia del cliente, contribuyendo así una mejor organización y mayor eficiencia del negocio.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Uso de la metodología Scrum: Para el desarrollo de nuestro proyecto se utilizara la metodología Scrum.Esta metodología es adecuada para el proyecto, permitiéndonos organizar el trabajo en ciclos llamados Sprints. Esto nos facilita realizar entregas seguidas que proporcionen flexibilidad adecuada para que nos adaptemos a los posibles cambios durante todo el proyecto. Cómo abordaremos la solución y organización : - El equipo se organiza y se observa el flujo de tareas a través de tableros Kanban (en Trello), categorizando el trabajo en “En proceso”, “Hecho” , “Lista de Tareas”, etc. - En que nos ayuda esto?, nos permite una distribución clara entre las responsabilidades de cada integrante del proyecto. - El desarrollo será colaborativo y en conjunto, github nos ayudará en esto con el control de versiones gestionado a través del repositorio. - Para asegurar el cumplimiento y no el esfuerzo duplicado, se organizan reuniones diarias para coordinar el flujo de trabajo sobre las tareas en proceso o hecho. Etapas que se seguirán: El desarrollo se abordará en etapas de desarrollo claves: - Análisis de requerimientos: Identificamos los requerimientos hablados con el cliente, definiendo así un registro de usuarios, agendamiento de citas, catálogos sobre el recinto y reseñas de los visitantes. - Diseño de la interfaz: Elaboramos los prototipos de las secciones principales y secundarias de la plataforma, como el diseño de la pestaña principal, el catálogo, agendamiento de citas, etc. - Desarrollo Backend: Construir la lógica central del sistema, incluyendo la autenticación y gestión de visitas, junto con los modelos, controladores y vistas del sistema. - Desarrollo Frontend: Programar y maquetar la interfaz visual del usuario y pestañas exclusivas del administrador. - Integración del sistema: Conectamos la interfaz del sistema (Frontend) con la lógica del servidor (Backend) y la base de datos - Pruebas y mejoras: Realizar testeos exhaustivos para identificar errores y optimizar la experiencia final del usuario. Roles, Responsabilidades y tareas por roles: Javiera del Carmen Ortega Ortega - Rol: Lider - Responsabilidades: Guiará la visión del proyecto para asegurar el cumplimiento de las metas conjuntas. - Tareas: Lidera junto al equipo las etapas transversales del proyecto, tales como el análisis de requerimientos, la integración de sistemas y la ejecución de las pruebas y mejoras. Dayelin Benavides Villa – Rol: Backend - Responsabilidades: Asegurará el manejo y correcto funcionamiento de toda la lógica del servidor, el manejo de datos y creación de modelos, controladores, etc. - Tareas: La implementación de la lógica del sistema con java y Spring Boot. Tareas que incluyen la autenticación de usuarios, creación del sistema que gestiona las visitas y roles sobre las pestañas. Marco Antonio Rojas Pavez - Rol: Frontend - Responsabilidades: Desarrollar la interfaz de usuario responsiva, moderna y accesible. - Tareas: Crear prototipos para programar toda la interfaz visual utilizando lenguajes como Javascript (donde usamos React) y herramientas como css,apoyándonos de bootstrap para un diseño responsivo.

5. Descripción técnica de la solución

Frontend: JavaScript y React para el desarrollo de la interfaz de usuario, utilizando Bootstrap para el diseño responsivo. Backend: Java con Spring Boot para la lógica del sistema y procesamiento de solicitudes. Base de Datos: MySQL para almacenar información de usuarios, reservas y servicios. Arquitectura de Software: MVC (Model-View-Controller). Infraestructura: Cloud. Repositorio: GitHub para el control de versiones y trabajo colaborativo.

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Cloud (AWS) - El despliegue de la solución terminada se realizará en la infraestructura Cloud de Amazon Web Services (AWS). Para optimizar el rendimiento y asegurar una alta disponibilidad, la arquitectura se apoyará en dos servicios clave: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): Se utilizará como el servidor virtual principal para alojar y ejecutar el backend construido en Spring Boot. Este servicio proporcionará la capacidad de cómputo necesaria para procesar las peticiones concurrentes de los usuarios, gestionar la lógica de reservas y mantener la conexión con la base de datos de manera eficiente. Amazon S3 (Simple Storage Service): Se implementará para el almacenamiento seguro y escalable de los archivos estáticos. Su uso será fundamental para alojar el build final de React y, especialmente, las fotografías de alta calidad para la galería del recinto y el catálogo nupcial, permitiendo una carga rápida de imágenes de cara al cliente sin saturar el servidor EC2. Arquitectura de software: MVC (Model-View-Controller)/ API Restful - El sistema se estructurará separando las capas de desarrollo. El backend funcionará como una API Restful que procesa la lógica del negocio y expondrá endpoints, mientras que el frontend actuará como la Vista independiente, consumiendo estos datos de forma asíncrona para que la navegación del cliente sea rápida y sin recargas de página innecesarias. Lenguajes de programación: Java, JavaScript - Se utilizará Java para estructurar de manera robusta toda la lógica del lado del servidor y las reglas de negocio, y JavaScript para dotar de interactividad y dinamismo a la interfaz del usuario en el navegador Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Para la construcción integral de la plataforma se implementará un ecosistema de herramientas especializadas. En la capa visual (frontend), se utilizará la librería React para desarrollar componentes interactivos y modulares, apoyándose en Bootstrap para garantizar un maquetado rápido y un diseño completamente responsivo. En el servidor (backend), el núcleo de la aplicación se construirá con el framework Spring Boot para la creación ágil de la API REST, protegido por la dependencia Spring Security para la autenticación y el control de accesos basados en roles (administrador y cliente). Finalmente, para la persistencia de datos, se empleará Spring Data JPA como ORM (facilitando el mapeo de entidades y las operaciones CRUD), complementado con Spring Data JDBC para consultas estructuradas más específicas y MySQL Driver como el conector fundamental con la base de datos. Base de datos: MySql (Relacional) - La persistencia de la información (cuentas de usuarios, fechas reservadas, reseñas y catálogo) se gestionará en MySQL. Al ser una base de datos relacional, es la tecnología ideal para mantener la integridad referencial y cruzar los datos de forma segura. Repositorio: Github (Gestión mediante Git) - El resguardo del código fuente y el trabajo colaborativo se centralizará en un repositorio de GitHub. Mediante Git, el equipo gestionará el control de versiones, utilizando ramas (branches) para desarrollar distintas funcionalidades en paralelo (ej. frontend por un lado y backend por otro) sin generar conflictos en el código base. Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis de requerimientos | identificamos las necesidades del cliente y las funciones que tendrá la página web, como el registro de usuarios, agendamientos | computador de cada integrante, además las reuniones semanales, con la planificación en trello para tener mas ordenado lo que haremos | 2 semanas | Equipo | las funcionalidades del cliente tendra como el registro de usuario, calendario de citas, y agendamientos del dia que se celebrará el evento |
| 2.- | Diseño de interfaz: | Crear prototipos y wireframes de las secciones principales de la página web. | Computador o notebook Conexión a internet Herramientas de diseño . Navegador web Referencias de diseño (páginas similares de eventos o matrimonios) Requerimientos del sistema definidos previamente | 2 semanas | Frontend. | Los diseños deben ser claros, intuitivos y atractivos visualmente para el usuario Deben considerar una estructura responsive (adaptable a celular y computador) Es importante mantener comunicación con el equipo para validar que el diseño cumpla con los requerimientos Los prototipos deben ser aprobados antes de pasar a la etapa de desarrollo Se pueden realizar modificaciones según feedback del equipo o del cliente |
| 3.- | Desarrollo Backend | Implementar la lógica del sistema con Java y Spring Boot, incluyendo autenticación de usuarios y gestión de visitas. | Computador del encargado del Backend además con las reuniones semanales que tendremos con el equipo para ver los avances y corregir. | 2 semanas | Backend. | Es clave asegurar que el sistema no permita que se crucen los horarios en el calendario y que los datos personales de quienes se registren estén bien guardados. |
| 4.- | Desarrollo Frontend | Programar la interfaz visual utilizando CSS, JavaScript, React y Bootstrap. | Computador de cada integrante, editores de código, además de las reuniones semanales y la planificación en Trello para mantener el orden. | 2 semanas | Frontend. | Requiere la aprobación previa de los diseños (mockups) por parte del cliente antes de iniciar el código. |
| 5.- | Integración del sistema | Conectar frontend, backend y base de datos para el funcionamiento completo del sistema. | Computador de cada integrante, programas para probar conexiones, además de las reuniones semanales y la planificación en Trello. | 2 semanas | Equipo | En esta etapa verificaremos que todas las partes funcionen en conjunto y que no haya caídas al cargar los días en que se celebrará el evento. |
| 6.- | Pruebas y mejoras | Realizar pruebas del sistema para detectar errores y mejorar la experiencia del usuario. | Computador de cada integrante, celulares para probar la vista móvil, además de las reuniones semanales y la planificación en Trello | 1 semana y media | Equipo | Se realizarán pruebas para ver los errores que tiene la página web y si funciona correctamente. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagrama de Casos de Uso | Representación gráfica de las funcionalidades del sistema y la interacción entre los usuarios y la plataforma. | Diagrama de caso de uso del sistema web.pdf https://drive.google.com/file/d/1oL2kK0D2eA0Eq-P8LciIaOlcHO9QxJZw/view?usp=drive_link |
| 2 | Modelo Entidad-Relación (MER) | Diseño de la base de datos que define las entidades, atributos y relaciones del sistema. | MER (Sistema web de eventos de matrimonio)https://docs.google.com/document/d/1OZZ8SytXyWyO9v_3IFs244YQUau2y66d707hrWP9wxs/edit?usp=drive_link |
| 3 | Prototipo de Interfaz | Diseño visual previo de la página web que muestra cómo será la interfaz del sistema, la página inicio y catálogo nupcial. | ## Mockups( para diseño de pagina solo ejemplo) https://docs.google.com/document/d/1ZiXAohwI18C47ZEY74yLTF1lPUmajfUvHb63JLjFnw4/edit?usp=drive_link |
| 4 | Historias de usuario y criterios de aceptación | Estas historias aseguran que el equipo cumpla con los requerimientos de arquitectura, seguridad y despliegue establecidos. | ## Historias_Usuario_.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1NOcUxbvgYM2yxM0unYwdRGQDkcOrN6/edit?usp=drive_link&ouid=115551603798728189419&rtpof=true&sd=true |
| 5 | Diagrama Despliegue | Sirve para mostrar de forma visual donde se instalará o desplegará el sistema web. En vez de enfocarse en el código se enfoca en la infraestructura. | ## DiagramaDespliegue.drawio.png https://drive.google.com/file/d/1NT0i3Q3Zm6efW9c9ldtrY-_VVRIETR5z/view?usp=drive_link |
| 6 | Diagrama de componentes | Representa la arquitectura técnica y el flujo físico del proyecto, es como el plano para el software que vamos a programar. | ## Diagrama de componentes https://docs.google.com/document/d/1TKAEX5OrWXbIqUvvxirlF5udpV5_GFcASoQGJ31UBy0/edit?usp=drive_link |
| 7 | Diagrama de actividades | El diagrama de actividades es el manual de instrucciones paso a paso de como funciona, representa el comportamiento dinámico del sistema a realizar. | ## Diagrama de actividades https://docs.google.com/document/d/105mu5vy1gWAg_-NbF0ZVqUDXh_36EGzXRVpxFeR6d3Y/edit?usp=drive_link |
| 8 | Product Backlog | Es donde priorizamos las tareas sobre el proyecto y sus historias de usuarios. | ## PRODUCT BACKLOG.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/168S2LJyqmLYwj3GYahN0tImvJDGaDqQH/edit?usp=drive_link&ouid=115551603798728189419&rtpof=true&sd=true |
| 9 | Sprint Backlog |  | ## SPRINT BACKLOG https://docs.google.com/spreadsheets/d/11WmJ_pnbqEzzZKHXInLTWPl7dP2072yL5M0rB_Sypl4/edit?usp=drive_link |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Análisis y diseño (Semanas 1-4) |  |  |  | Desarrollo (Semanas 5-12) |  |  |  |  |  |  |  | Integración y pruebas (Semanas 13-17) |  |  |  | Semana 18 |  |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Reunión inicial del equipo y levantamiento de requerimientos | s1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de necesidades del cliente y definición de funcionalidades |  | s2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipos de la página |  |  | s3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación y ajustes del documento |  |  | s3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| entrega del documento |  |  |  | s4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend (estructura inicial con Spring Boot) |  |  |  |  | s5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de base de datos en MySQL |  |  |  |  |  | s6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend (registro e inicio de sesión) |  |  |  |  |  |  | s7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend (estructura visual con React) |  |  |  |  |  |  |  | s8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend (catálogo de servicios) |  |  |  |  |  |  |  |  | s9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend (agendamiento de visitas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración inicial frontend + backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s11 |  |  |  |  |  |  |  |
| entregable para evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s12 |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema (errores y funcionamiento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s13 |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores detectados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s14 |  |  |  |  |
| Pruebas finales y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s15 |  |  |  |
| Pruebas finales y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s16 |  |  |
| Presentación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s17 |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.